Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto Study Chess presenta un avance significativo, ya que gran parte de las actividades definidas en el plan de trabajo han sido completadas de acuerdo a lo programado, e incluso algunas fueron finalizadas con anticipación gracias a la organización y planificación previa. Hasta el momento, se han implementado los siguientes avances: - Tablero interactivo: se desarrolló la interfaz principal que permite visualizar y mover las piezas de ajedrez de manera dinámica. - Integración del motor Stockfish: se incorporó el motor de análisis para evaluar jugadas y generar recomendaciones en tiempo real. - Retroalimentación pedagógica inicial: se estableció un sistema básico que traduce las evaluaciones técnicas en explicaciones comprensibles para el usuario. - Autenticación y biblioteca de estudios: se implementó el registro e inicio de sesión con Firebase, además del almacenamiento de partidas y análisis en la base de datos. - Control de versiones y metodología de trabajo: se utilizó GitHub como repositorio para gestionar versiones y Scrum como metodología de planificación y ejecución del proyecto. En cuanto al cumplimiento de objetivos específicos, se han logrado los siguientes: - Diseñar e implementar un tablero interactivo con funcionalidad básica. - Integrar un motor de análisis que permita evaluar movimientos de ajedrez. - Desarrollar un sistema de almacenamiento de partidas y autenticación de usuarios. Respecto a los ajustes realizados, no fue necesario modificar los objetivos generales ni específicos del proyecto. Sin embargo, la metodología se adaptó en cuanto a los tiempos: algunas tareas se adelantaron en fases iniciales, y las pruebas de usabilidad y la validación pedagógica se reprogramaron para la fase final, con el objetivo de contar primero con una versión estable y funcional del sistema. |
| --- | --- |
| Objetivos | En esta fase del proyecto no fue necesario realizar ajustes a los objetivos generales ni específicos planteados en el diseño inicial. El único cambio corresponde a la temporalidad de la metodología, ya que algunas actividades se adelantaron (como la implementación del tablero y la autenticación), mientras que otras, como las pruebas de usabilidad y la validación pedagógica, fueron reprogramadas para la fase final con el fin de contar primero con una versión estable del sistema. |
| Metodología | La metodología definida inicialmente para el desarrollo del proyecto Study Chess fue el marco ágil Scrum, la cual se ha mantenido sin modificaciones en su estructura. Se continuó trabajando en sprints cortos, con planificación, ejecución y revisión de avances de manera iterativa. El único ajuste metodológico realizado corresponde a la redistribución temporal de ciertas actividades: - Se adelantaron tareas críticas como la implementación del tablero interactivo y la integración de la autenticación en Firebase. - Se reprogramaron para la fase final las pruebas de usabilidad y la validación pedagógica con usuarios, con el objetivo de contar previamente con una versión estable y funcional de la plataforma. |
| Evidencias de avance | Las evidencias recopiladas hasta el momento reflejan el progreso alcanzado en el desarrollo del proyecto Study Chess y permiten demostrar de manera concreta el cumplimiento de los objetivos específicos planteados en la fase inicial. Las principales evidencias presentadas son: - Capturas del tablero interactivo funcionando, que evidencian la correcta implementación de la lógica de movimientos y la visualización dinámica de las piezas. - Registro de autenticación y base de datos en Firebase, que muestra el almacenamiento de usuarios y partidas, confirmando la integración de la persistencia de datos. - Repositorio en GitHub, donde se encuentran los commits y la trazabilidad del desarrollo, lo cual respalda el uso de control de versiones y las buenas prácticas de programación. - Documentación parcial del proyecto (diagramas y notas de desarrollo), que permite dar cuenta de la organización técnica y metodológica aplicada durante el proceso. Estas evidencias permiten verificar que el proyecto ha avanzado en línea con los objetivos planteados, ya que muestran tanto el desarrollo técnico como el cumplimiento de aspectos metodológicos y organizativos. Para resguardar la calidad del proyecto, se aplicaron prácticas propias de la disciplina, tales como: - Uso del marco ágil Scrum para organizar el trabajo en sprints y controlar avances. - Aplicación de control de versiones en GitHub para asegurar la trazabilidad y evitar pérdida de información. - Utilización de herramientas reconocidas en la industria como React, Firebase y Stockfish, garantizando la confiabilidad técnica del sistema. - Registro sistemático de evidencias en cada etapa del proyecto, lo que permite transparencia en la evaluación y continuidad en fases posteriores. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de software: Diseño e implementación de aplicaciones con tecnologías modernas (React, Node.js, Firebase). Gestión de proyectos: Uso de metodologías ágiles como Scrum para planificar y controlar proyectos tecnológicos. Integración de algoritmos: Incorporación de motores de análisis (Stockfish) en plataformas educativas. Bases de datos: Administración de bases de datos en la nube con enfoque en seguridad e integridad (Firebase/Firestore). UI/UX: Creación de interfaces interactivas y amigables para una experiencia de usuario óptima. Ciberseguridad: Implementación de medidas de protección de datos y autenticación segura. Documentación técnica: Elaboración de reportes y manuales que respalden el desarrollo y usabilidad del proyecto. | Diseño y planificación: Definición de objetivos, plan de trabajo y cronograma (Gantt). Desarrollo de la aplicación: Creación del tablero interactivo y la interfaz principal en React, programación de movimientos legales y jugadas destacadas. Integración de análisis: Conexión del motor Stockfish, evaluación de movimientos y generación de retroalimentación pedagógica adaptada al nivel del jugador. Autenticación y almacenamiento: Implementación de registro/inicio de sesión y base de datos para partidas y análisis mediante Firebase. Usabilidad y validación pedagógica: Pruebas con usuarios, ajustes de UI/UX y retroalimentación de heurísticas y explicaciones. Gestión y seguimiento: Organización mediante Scrum, control de versiones con GitHub y documentación técnica y académica (informes, manuales y evidencias). | Recursos tecnológicos: Computadoras con capacidad para desarrollo web y pruebas de la app. Software y herramientas de desarrollo: React, Node.js, Firebase, GitHub, Stockfish. Navegadores para pruebas de compatibilidad de la interfaz. Recursos humanos: Desarrollador(es) con conocimientos en frontend, backend y bases de datos. Diseñador UI/UX para la interfaz interactiva. Evaluadores o usuarios piloto para pruebas de usabilidad y validación pedagógica. Recursos de gestión y documentación: Herramientas de gestión de proyectos (Scrum, Trello o Jira). Plantillas y formatos para documentación técnica, informes y manuales de usuario. Recursos educativos/pedagógicos: Material de referencia sobre teoría de ajedrez y heurísticas de enseñanza. Ejemplos de partidas para pruebas de análisis y retroalimentación | Diseño y planificación del proyecto: 1–2 semanas Definición de objetivos y elaboración del plan de trabajo y Gantt. Desarrollo del tablero y la interfaz principal: 3–4 semanas Programación de movimientos legales, jugadas destacadas y diseño UI/UX. Integración del motor Stockfish y retroalimentación pedagógica: 2–3 semanas Conexión del motor, evaluación de movimientos y generación de explicaciones. Implementación de autenticación y biblioteca de estudios: 1–2 semanas Registro/inicio de sesión y almacenamiento de partidas en Firebase. Pruebas de usabilidad y ajustes de UI/UX: 1–2 semanas Testeo con usuarios y ajustes según retroalimentación. Validación pedagógica: 1–2 semanas Pilotaje con estudiantes y ajustes en heurísticas y explicaciones. Gestión, seguimiento y documentación: Durante todo el proyecto (paralelo) Organización mediante Scrum, control de versiones y elaboración de informes y manuales. | Diseño y planificación del proyecto: Rafael Desarrollo del tablero y la interfaz principal: Rafael Integración del motor Stockfish y retroalimentación pedagógica: Rafael Implementación de autenticación y biblioteca de estudios: Rafael Pruebas de usabilidad y ajustes de UI/UX: Rafael Validación pedagógica: Rafael Gestión, seguimiento y documentación: Rafael | Facilitadores: Claridad de objetivos, experiencia en React, librerías y documentación disponibles, Firebase para autenticación y almacenamiento, participación de usuarios piloto, Scrum y GitHub para gestión. Dificultades: Cambios en alcance del proyecto, manejo de jugadas complejas y compatibilidad de la UI, adaptación de resultados de Stockfish a explicaciones comprensibles, configuración de seguridad en autenticación, variabilidad en experiencia del usuario, interpretación del feedback pedagógico y mantenimiento de la documentación actualizada. | Diseño y planificación del proyecto: Completado Desarrollo del tablero y la interfaz principal: En curso Integración del motor Stockfish y retroalimentación pedagógica: En curso Implementación de autenticación y biblioteca de estudios: Ajustada Pruebas de usabilidad y ajustes de UI/UX: No iniciado Validación pedagógica: No iniciado Gestión, seguimiento y documentación: En curso | Integración de Stockfish: Adaptación de las evaluaciones numéricas del motor a explicaciones comprensibles para usuarios de distintos niveles. Interfaz y UI/UX: Modificaciones visuales y de accesibilidad según pruebas de usabilidad y feedback de usuarios piloto. Autenticación y base de datos: Ajustes en la configuración de Firebase para mejorar la seguridad y el almacenamiento de partidas y análisis. Planificación de actividades: Reajuste de tiempos y prioridades de desarrollo para optimizar la implementación de funcionalidades clave. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Factores que facilitaron el proyecto incluyen la claridad de objetivos, la disponibilidad de herramientas tecnológicas (React, Firebase, Stockfish) y la organización mediante Scrum y GitHub. Las dificultades principales fueron adaptar las evaluaciones de Stockfish a explicaciones pedagógicas, asegurar la compatibilidad y accesibilidad de la interfaz, y configurar la seguridad de Firebase; estas se abordaron mediante ajustes iterativos, pruebas con usuarios piloto y revisión de reglas de seguridad. Los ajustes al plan incluyeron priorizar la integración del motor y la retroalimentación pedagógica, ampliar el período de pruebas de usabilidad, y reforzar la documentación y el seguimiento de actividades para garantizar la funcionalidad y efectividad educativa del proyecto.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Durante el desarrollo del proyecto, algunas actividades del plan de trabajo fueron ajustadas para mejorar la ejecución y la calidad del producto. En particular: - Integración de Stockfish y retroalimentación pedagógica: Se ajustó el enfoque para convertir las evaluaciones numéricas en explicaciones comprensibles para los usuarios, agregando iteraciones con pruebas piloto para validar la claridad pedagógica. - Pruebas de usabilidad y ajustes de UI/UX: Se ampliaron y reorganizaron los tiempos destinados a pruebas, para garantizar que la interfaz fuera accesible y amigable según la retroalimentación de los usuarios. - Implementación de autenticación y base de datos: Se realizaron ajustes en la configuración de Firebase para asegurar la seguridad y correcto funcionamiento del registro, inicio de sesión y almacenamiento de partidas. No se eliminaron actividades, ya que todas las planificadas se consideran necesarias para cumplir los objetivos del proyecto. Los ajustes realizados fueron estratégicos para optimizar el desarrollo y asegurar la funcionalidad pedagógica y técnica de la aplicación.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Las actividades de pruebas de usabilidad y validación pedagógica aún no han iniciado debido a que previamente se debía completar la integración del motor Stockfish y los ajustes de retroalimentación pedagógica. Estos pasos son esenciales para que los usuarios puedan interactuar con una versión funcional y representativa del sistema. Para avanzar y evitar retrasos adicionales, se implementarán las siguientes estrategias: - Programar sesiones piloto con usuarios una vez finalizada la integración del motor y los ajustes de UI/UX. - Priorizar la planificación de pruebas, estableciendo tiempos claros y objetivos específicos para cada sesión. - Documentar y aplicar el feedback de manera iterativa, asegurando que los ajustes no bloqueen otras funcionalidades del proyecto. Estas acciones permitirán recuperar el ritmo del proyecto y garantizar que las pruebas y validaciones se realicen de manera eficiente sin afectar los plazos generales del APT.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.